г. МОСКВА

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА МОСКВЫ

«Инженерная служба района Южное Бутово»

# 117624 г. Москва бульвар Адмирала Ушакова д.3     телефон 716-24-72 факс 71

Отчет

О деятельности ГКУ « ИС района Южное Бутово» в 2014 году и планах

на 2015 перед Советом депутатов муниципального округа.

Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № -299-ПП в городе была создана система инженерных служб для оказания государственных услуг в сфере функционирования жилищно–коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. а также в целях преобразования системы управления жилищным фондом. Инженерная служба находится в ведомственном подчинении управы района Южное Бутово.Также ведется координация работы ГКУ «ИС района Южное Бутово»  со стороны  Префектуры ЮЗАО и ГКУ «ДЗЖКХ и Б ЮЗАО» Для реализации поставленных Правительством Москвы целей были наделены следующими функциями:

-содержание дворовых территорий(включая в них объекты озеленения

благоустройства ,контейнерные площадки) не включенные в состав общего имущества многоквартирных домов.

Район Южное Бутово занимает территорию общей площадью-3646,7 тыс. кв.м . из них:

асфальт-1404,2 тыс. кв.м.

газоны-2046,6 тыс. кв.м

контейнерные площадки-3744кв.м.

участки без покрытия-148,3 тыс. кв.м.

На территории района расположены 468 дворовые территории.

Для обеспечения содержания дворовых территорий в 2014 году было проведено 10 аукционов в электронной форме на право заключения государственных контрактов. Сотрудниками инженерной службы ведется постоянный контроль за санитарным состоянием территории района За некачественное содержание применяются штрафные санкции.

В 2015 году проведено  также 10 аукционов. Территорию района обслуживают следующие организации ООО «Глобал–А»,ООО «Витастрой», ООО «Неоком», ООО «ЖКУ-Плюс», ООО « УК Союзжилком», ООО «Строй Групп»

Благоустройство

Для реализации программы комплексного развития района в конце 2013 года была сформирована программа благоустройства дворовых территорий отдельных конструктивных элементов  многоквартирных домов, ремонт спортивных площадок и ремонт школьных и дошкольных учреждений. Программы по благоустройству дворовых территорий формировались исходя  из поступивших обращений жителей , и комплексного обследование территорий совместно с ОАТИ района на предмет состояния дворовой территории.  В ГКУ « ИС района Южное Бутово»  поступило от жителей района на проведения работ по благоустройству   дворовых территориях-543 обращения. Согласно выделенным денежным средствам была сформирована программа комплексного благоустройства на 2014 года.

В нее вошли дворовые территории, которые были признаны не удовлетворительными по своему состоянию.

На выполнение программы «Жилище»-было выделено- 105 980,1тыс руб.

В программу вошло 83 дворовые территории.

В рамках программы « Основного финансирования» было выделено

67 794,5 тыс. руб. На выделенные денежные средства были выполнены работы на 54 –х дворовых территориях. Основными видами работ считались это ремонт асфальтобетонного покрытия и дооснащения детских площадок малыми архитектурными формами.

Виды  и объём выполненных работ:

-капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия -37 365кв.м.

-устройство дорожно-тропи ночной сети-2 602 кв.м.

- устройство плиточного покрытия -6 100кв.м.

-установка ограждений -2 867 кв.м.

- устройство резинового покрытия на детских площадках -1188 кв.м.

- устройство парковочных мест-107м/м- 1337,5 кв.м..

- установка ИДН -2 шт.

-установка  элементов вертикального озеленения-82 шт.

- установка малых архитектурных форм -348 шт.из них установлено 40 игровых городков

-устройство контейнерных площадок-6 шт.

Социально –экономическое развитие района

В2014 году по этой программе выделено 28688. тыс. руб. Благоустройство было выполнено  на 29 дворовых территориях

Выполнены следующие виды работ:

-устройство плиточного покрытия – 506,0 кв.м.

-устройство игровых городков -25 шт.

- устройство ограждения -541 м.п.

- устройство резинового покрытия -2083  кв.м.

- устройство ИДН -29 шт.

- посадка кустарников -300 шт.

-устройство клумб с высадкой цветочной рассады-300 кв.м.

- установка элементов вертикального озеленения -48 шт.

- ремонт газонов- 4600 кв.м.

- капитальный ремонт асфальта -1900 кв.м.

- устройство парковочных мест -158 м/м-1975 кв.м.

Программа стимулирование управ района.

По данной программе выделено -21 687,61 тыс. руб.В основу этой программы легло выполнения работ по обустройству парка « Защитникам московского неба» .Был разработан проект и к выполнению работ по обустройству парка приступили   в мае месяце и закончились работы 15 августа.

В ходе проведения работ по благоустройству парка подрядной организаций ООО «Рустрой» проведены  нижеперечисленные работы:

- планировка участка -7 800кв.м.

-ремонт газонов -6800 кв.м.

-устройство клумбы -100 кв.м.

- устройство плиточного покрытия -1500 кв.м.

- установка МАФ- 36 кв.м.

-устройство декоративного ограждения -309 м.п.

-  капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия -610 кв.м.

- установка световых опор- 9 шт.

Также в раздел этой программы вошло капитальный  ремонт асфальтобетонного покрытия  внутриквартальных проездов  -5922.8 кв.м.

-ремонт лестниц натерритории района- 8 шт.

За счет сложившейся экономии 40%

были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия -5 400 кв.м.

По окончанию выполнения программ по благоустройству  за счет экономии

были установлены  спортивные тренажеры на2-х адресах в количестве -9 шт. Выполнены работы по дооснащению  детской площадки по обращению жителей  ул. Маршала Савицкого дом 28 в количестве -5 МАФ.

Кроме работ по благоустройству дворовых территорий проводились работы по приведению в порядок школьных и дошкольных учреждений.

22  территории было благоустроено. На эти цели было выделено-70 063,2 тыс.руб. В рамках программы проведены следующие виды работ:

- устройство резинового покрытия -14348,6 кв.м.

-устройство искусственной травы на футбольном поле- 2020 кв.м.

- устройство МАФ- 360 шт.

- устройство ограждений- 2085,2м.п.

-капитальный ремонт хоккейной площадки-1шт.

-устройство навеса -1 шт.

-устройство клумб -322 кв.м

- посадка кустарников -40 шт.

- ремонт асфальтобетонного покрытия-5 631 кв.м.

-устройство дренажа-691 кв.м.

-устройство полосы препятствия -1 шт.

-замена плиточного покрытия- 1 706 кв.м.

-замена бортового камня-3 146 п.м.

- устройство плиточного покрытия – 144 кв.м.

-устройство водоприемников -40 шт.

- ремонт песчаного покрытия -1 200 кв.м.

- устройство контейнерных площадок -5 шт.

-установка вертикального озеленения -10 шт.

Проведены работы по ремонту 14 -ти

спортивных площадок на сумму-12585,6 тыс. руб.

На этих площадках были полностью заменены устаревшие формы и выполнены запланированные виды работ:

-устройство резинового покрытия -5050 кв.м.

- устройство ворот для минифутбола-11 комплектов.

-устройство баскетбольных щитов -11 комплектов.

- устройство ограждений- 2711 п.м.

Кроме проведения работ по благоустройству дворовых территорий, школьных и ремонту спортивных площадок выполнены работы по выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов.

Работы проводились за счет основного финансирования  и социально –экономического развития.

Основное финансирование выделено денежных средств в размере- 20503,1 тыс. руб.

Выполнены работы по- 21 адресу

-замена мастичной кровли на рулонную  2 адреса- 4005 кв.м.

-замена рулонной кровли – на 12 адресах -13 908 кв.м.

-замена стояков ХВС- на7 адресах – 22 211 кв.м.

Социально-экономическое развитие -  45307.тыс.руб.

Работы выполнены  по- 26 адресам.

:

Виды работ согласно  программы

-перевод Электроснабжения с 3-й категории на 2-ю по 10-и адресам

- перенос расширительных баков из чердачного помещения в ЦТП по 2 адресам.

-замена мастичных кровель на рулонную-2 адреса.

- замена рулонной кровли- 3 адреса.

-замена стояков ЦО- 4 адреса.

-замена стояков ГВС в квартирах-5 адресов.

-изготовление ПСД на замену стояков ХВС, ГВС,ЦО.- 4 –и адреса.

Большая работа была проведена  за счет средств социально- экономического развития района для маломобильных групп населения.

Было выделено-18 148,2 тыс. руб.

На эти денежные средства были выполнены работы по-10 адресам восстановлению работоспособности удаленных рабочих мест на ОДС к платформам подъемным для инвалидов.

Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению доступа ММГН в многоквартирный жилой дом- 9 адресов. Изготовление ПСД- 8 адресов.

Кроме этого длялюдей с ограниченными возможностями  установлены экспериментальные электрические пандусы по 2-м адресам: ул. Чечерский проезд дом 24 кор. 1 и 72 п.3

Проведена посадка  деревьев и кустарников по программе « Миллион деревьев». Количество деревьев-634 шт, кустарников-6377 шт.

Планы на 2015 год

Работы 2014 года завершены  и на данный момент сформирована программа под выделенные лимиты.Программа на 2015 сформированас учетом пожеланий жителей поступивших из разных источников

тоесть( письма,портал, устныепросьбы и обращения)

Под выделенное финансирование планируется  провести благоустройство-45 дворовых территорий основной приоритет в этой программе ремонт асфальтобетонного покрытия и установка малых архитектурных форм на детские площадки Планируется провести следующие виды работ по различным источникам финансирования.

Общая сумма финансирования составило-47 299,09 тыс. руб.

Финансирование за счет стимулирование управ района- 12033,1 тыс.руб.

1.Капиталалный ремонт асфальтобетонного покрытия- 6853кв.м.

2.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия -8536,4 кв.м.

3.Устройство дорожнотропиночной сети-150кв.м.

4.установка спортивных тренажёров- 4 шт.

5.Установка элементов вертикального озеленения-1шт.

6.Установка МАФ- 12 шт.

7. Ремонт уличных лестниц- 2 шт.

8.Устройство детских площадок-2 шт.

9.Установка ограничительных столбиков – 600 шт.

10.Изготовление ПСД -2 шт.

Финансирование за счет

социально- экономического развития района.

9700,0 тыс.руб.

1.Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия -2800 кв.м

2.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия- 8615,4 кв.м.

3.Капитальный ремонт тротуара -400кв.м.

4.Ремонт лестницы- 1 шт.

5.Установка спортивного комплекса -1 шт.

6.Установка МАФ – 5 шт.

7.Изготовление БТИ на бесхозные территории -47 объектов.

8.Установка ИДН -40 шт.

Дополнительное финансирование 25565,99 тыс. руб.

1.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия -11460,3 кв.м.

2.Установка детских городков- 15 шт.

3.Дооснащение детских площадок МАФ-186 шт.

4.Устройство основания для детских площадок-2749 кв.м.

5.Установка ограничительных столбиков- 550 шт.

6. Установка Ворткаута- 1шт.

7. Установка тренажёров -18 шт.

8.Устройство парковок -400 кв.м на 32 м/м

9.Устройство бункерной площадке -1шт.

10.Устройство площадки для выгула собак-1 шт.

11.Устройсво контейнерных площадок- 10 шт.

12. Изготовление ПСД- 1 шт.

В благоустройство школьных и дошкольных учреждений  вошло -6.

объектов.

Выделено денежных средств-36 606,20 тыс. руб.

В программу вошли следующие виды работ:

1.Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия- 5885 кв.м.

2.Устройство плиточного покрытия-570 кв.м.

3.Устройство футбольного поля -1500 кв.м

4.Устройсво спортплощадок-4 шт.

5.Устройствоконтейнерной площадки-2 шт.

6.Закупка земли-240 м.куб.

8.Устройство прыжковой ямы -1 шт.

9.Ремонт цветника-60 м.кв.

10.Установка бетонных вазонов-10 шт.

11.Устройство резинового покрытия- 4546 м.кв.

12.Заменасадового камня-750 м.п.

13.Установка МАФ на игровые зоны- 275 шт.

14.Ремонт прогулочных веранд -864 м.кв.

15.Устройствозащитных стен на верандах -460 кв.м.

16.Устройство дренажа- 400м.кв.

На ремонт спортивных площадок выделение денежных средств не подтверждено.  Рассматривается вопрос  ремонта 7 спортивных площадок.

Фактически требуется ремонт 16 спортивных  площадок. На дворовые территории от жителей поступили заявки включить их  территорию в программу комплексного благоустройства  в количестве-738

обращений. Просчитав потребностьна выполнение, обращение жителей требуетсяблагоустроить 45 дворовых территорий  и  отремонтировать текущим ремонтом асфальтобетонное покрытие-42000кв.м.на сумму -23100 тыс.руб.

На ремонт планируемых 12 школьных и дошкольных учреждений требуется 58287,9 тыс. руб.

Посадка кустов в 2014году-6377 шт.деревьев-634 шт.