**Отчет**

**о работе Государственного Бюджетного Учреждения города Москвы «Жилищник района Южное Бутово» в 2015 году**

1. **Выполнение программы по благоустройству дворовых территорий**

**2015 года в районе Южное Бутово.**

Программа 2015 года по благоустройству дворовых территорий и школьно-дошкольных учреждений завершена. Программа на 2015 была сформирована с учетом пожеланий жителей поступивших из разных источников, то есть (письма, портал, устные просьбы и обращения).

 Программа была сформирована и утверждена главой управы района Южное Бутово и депутатами муниципального собрания. В программу благоустройство вошло – 50 дворовых территорий. 4 учреждения образования, 2 объекта территории полиции. 1 – объект установка ограждения на дублере Варшавского шоссе. Работы были начаты согласно установленному графику. За счет экономии стимулирования и социально экономического развития были выполнены работы на 9 объектах

Общая сумма финансирования по всем программам на благоустройство дворовых территорий составила - 68 355,5 тыс. руб

 Школьные территории - 30 019.30 тыс. руб.

 Итого: 68355.50 тыс. руб.

 ***Под выделенное финансирование в районе были проведены следующие виды работ:***

-капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия - 10454 кв. м.

-текущий ремонт асфальтобетонного покрытия -10343 кв. м.

-капитальный ремонт тротуара – 400 кв. м.

-устройство дорожно-тропиночной сети - 400 кв. м.

-устройство парковочных карманов – 465 кв. м. - 37 мест

-капитальный ремонт уличных лестниц – 3 шт.

-устройство детских площадок -2 шт.

-установка городков – 20 шт.

-дооснащение детских площадок малыми архитектурными формами-210 шт.

-установлены спортивные тренажёры - 26 шт.

-установлен спортивный комплекс Воркаут - 6 шт.

-устройство основания на детские площадки - 3039 п. м.

-установка новых контейнерных площадок -10 шт.

-установка ограничительных столбиков - 1150 шт. по заявкам жителей.

-установка ИДН - 40 шт.

-ремонт площадки для выгула собак - 1 шт.

-устройство бункерной площадки – 1 шт.

-установка ограждения- 150 п. м.

-установка ограждения детских площадок - 200 кв. м.

-ремонт газона-800 кв. м.

-установка пергол-1 шт.

-установка цветочных модулей – 2 шт.

***Разбивка по источникам финансирования***

***Финансирование за счет стимулирование управ района- 12033,1 тыс. руб.***

Количество дворовых территорий составило- 19 и территория района**.** Выполнены следующие виды работ:

-капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия - 6853кв.м.

-текущий ремонт асфальтобетонного покрытия - 8536,4 кв. м.

-устройство дорожно-тропиночной сети - 150кв.м.

-установка спортивных тренажёров - 4 шт.

-установка элементов вертикального озеленения-1шт.

-установка МАФ - 12 шт.

-ремонт уличных лестниц - 2 шт.

-устройство детских площадок - 2 шт.

-установка ограничительных столбиков – 600 шт.

-изготовление ПСД -2 шт.

**Адресная часть выполнения работ:**



Финансирование за счет социально- экономического развития района.

9700,0 тыс. руб.

Количество территорий 7 и территория района

Выполнены следующие виды работ:

**-**капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия -2800 кв. м

-текущий ремонт асфальтобетонного покрытия- 8615,4 кв. м.

-капитальный ремонт тротуара -400кв.м.

-ремонт лестницы- 1 шт.

-установка спортивного комплекса -1 шт.

-установка МАФ – 5 шт.

-изготовление БТИ на бесхозные территории -47 объектов.

-установка ИДН -40 шт.

***Адресная часть выполнения работ***



Основное финансирование - 25565,99 тыс. руб.

Количество дворов составило- 24 и территория района

Выполнены следующие виды работ:

-текущий ремонт асфальтобетонного покрытия -11460,3 кв. м.

-установка детских городков- 15 шт.

-дооснащение детских площадок МАФ-186 шт.

-устройство основания для детских площадок-2749 кв. м.

-установка ограничительных столбиков- 550 шт.

-установка Воркаут – 1 шт.

-установка тренажёров -18 шт.

-устройство парковок -400 кв. м. на 32 мест

-устройство бункерной площадки -1шт.

-устройство площадки для выгула собак-1 шт.

-устройство контейнерных площадок- 10 шт.

-изготовление ПСД- 1 шт.

**Адресная часть выполнения работ**



***Стимулирование управ района -2-й транш-5 300,7 тыс. руб.***

Выполнены работы по приведению территорий 2-х адресов полиции, утепление фасада дома и установка ограждения на дублере Варшавского шоссе

 **Адресная часть выполнения работ**





Школьные учреждения -30 019,3 тыс. руб.- 4 объекта

**Адресная часть выполнения работ**



***Проведены работы:***

**-**капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия-4085 кв. м.

-устройство плиточного покрытия -470 кв. м.

-устройство футбольного поля-1500 кв. м.

-устройство спортивных площадок с беговыми дорожками-4 шт.,

-устройство контейнерных площадок-2 шт.

-устройство прыжковой ямы-1 шт.

-устройство резинового покрытия-3346 кв. м.

-замена садового камня-450 п. м.

-установка МАФ -223 шт.

-ремонт прогулочных веранд-864 кв. м.

-устройство защитной стенки на веранде -420 кв. м.

-устройство дренажа- 400 кв. м.

-закупка земли- 160 куб. м.

**Установка «Воркаута» за счет «Стимулирования управ районов».**

**Стоимость работ составила 6033,1 тыс руб.**

 Посадка кустов и деревьев по программе « Миллион деревьев» в 2015году составила (весна)-6377 штук кустарников и-634 дерева

1. **Работа с МКД, находящимися в ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»**

В районе Южное Бутово 471 многоквартирный дом (МКД).

Из них **381** МКД управляются управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Южное Бутово».

* 1. ***Договоры управления МКД***

Имеются договоры управления МКД:381 МКД (ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»)

***2.2. Выбор способа управления МКД***

ЖК РФ предлагает три способа управления многоквартирным домом:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.

Управляются на основании решения общего собрания собственников помещений - 381 МКД - управление управляющей организацией.

**2.3*. Договоры на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД***

Заключили договоры на предоставление субсидий из бюджета на содержание и текущий ремонт общего имущества на сумму 36 460, 11 тыс. руб. на 2-е полугодие 2015 г.

Целевое использование бюджетных средств контролируется ежеквартальной отчетностью.

***2.4. Отчет управляющих организаций***

- *Отчетность управляющих компаний перед собственниками:*

Если порядок предоставления отчета не указан в договоре управления, управляющая компания может представлять отчет только по мере выполнения обязательств либо по окончанию действия договора.

При этом обязанность отчета управляющих компаний перед собственниками многоквартирного дома закреплена в статье 162 Жилищного кодекса РФ, где указаны и сроки подачи подобного отчета – ежегодно на протяжении первого квартала собственникам подается отчет по итогам прошлого года.

- *Отчетность управляющих компаний за целевое использование*  *бюджетных средств:*

Управляющие компании, заключившие договоры на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет по форме, утвержденной Постановлениями Правительства Москвы.

Выполнение работ подтверждается договорами, актами выполненных работ, платежными поручениями. Нецелевого использования бюджетных средств в 2015г. не выявлено.

**2.5*. Перевод МКД на управление ГБУ «Жилищник»***

В связи с реформированием системы жилищно-коммунального хозяйства (Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013г. № 146-ПП) и созданием Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Южное Бутово» в районе проводились общие собрания собственников помещений многоквартирных домов по выбору способа управления.

Всего по графику были запланированы проведения собраний 381МКД

По состоянию на 01.02.2016г. управляющая организация ГБУ «Жилищник» выбрана в 381 МКД.

**2.7. *Совет многоквартирного дома***

В соответствии с ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ в многоквартирных домах, где не зарегистрированы ТСЖ и ЖСК, собственникам необходимо избрать Совет МКД.

**2.*8. Раскрытие информации***

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2010 г. №731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» зарегистрирована на портале «Дома Москвы» с 01.01.2015 года. Наполнение портала и достоверность информации контролирует Мосжилинспекция. Замечания МЖИ устранялись в установленные сроки. Нарушений деятельности организации ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в сфере управления МКД нет

 **3. ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» с июля 2015 года выполняет функции управляющей компании.**

В 2015 году сумма начислений населению и юридическим лицам платы за коммунальные и эксплуатационные услуги составила 1 096 135 961 руб. 05 коп., сумма полученных доходов составила 957 164 245 руб. 15 коп., что составляет 87,33% . Общая задолженность населения и юридических лиц составила 138 971 715руб. 90 коп. Иные доходы (интернет, запирающие устройства) – 5 932 787,24 руб.; прочие доходы – 37 099 741,83 руб.(субсидия по незаселенной площади); штрафы – 5 297 489,78 руб.

ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» с целью взыскания задолженности за ЖКУ в судебном порядке в судебные участки мировых судей района Южное Бутово г. Москвы подано 59 заявлений о вынесении судебных приказов на сумму 2 238 181,99 руб., из них 2 судебных приказа на сумму 71 678,46 руб.-оплачены в добровольном порядке.

57 судебных приказов будут направлены на исполнение в Сбербанк, после вступления в законную силу.

**4. Работа с обращениями граждан (письменные обращения, обращения на порталы и обращения ОДС)**

Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений работы ГБУ «Жилищник района Южное Бутово». Работа с обращениями строится по нескольким направлениям:

1 .Прием, регистрация, учёт поступивших обращений.

2.Организация личного приема руководителем и его заместителями по направлениям.

3. Контроль за исполнением обращений.

4.Подготовка отчета и аналитическая работа с обращениями.

За 2015 год в организацию ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» из различных органов поступило - 3201 обращений. В 2014 году- 1927, что на 40% меньше по сравнению с 2015 годом.

Основными вопросами граждан остается благоустройство дворовых территорий (асфальт, ограждение, содержание бездомных животных, ремонт газонов)-1127 обращение. Из них самое большое количество вопросов возникает по оснащению детских площадок новыми современными детскими формами - 172 обращения. Поступление обращений по вопросу благоустройства дворовых территорий возросло в сравнении с 2014 годом на 8%. Выполнено в срок-2014 г. - 561, в 2015 - 1994 обращений.

|  |
| --- |
| Анализ обращений по категориям вопросов |
| Категория вопроса | 2014ГКУ «Инженерная служба района Южное Бутово» | 2015ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 230 | 1248 |
| Содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном доме | 18 | 357 |
| Техническое содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (чердаков, подвалы, подъезды, инженерные коммуникации внутри дома, земельный участок, в установленном порядке оформленный в общую долевую собственность и прочее) | 135 | 617 |
| Прочие (кадры, делопроизводства) | - | - |
| Обращение жителей ТСЖ, ЖСК | 7 | 2 |
| Управление многоквартирным домом | 44 | 90 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг | 6 | 184 |
| Благоустройство территорий, ветеринария, содержание животных | 1366 | 1513 |
| Ветеринария, содержание животных | 55 | 31 |
| Содержание, эксплуатация, благоустройство и ремонт придомовых территорий | 1041 | 1127 |
| Содержание, благоустройство территорий города | 157 | 168 |
| Обустройство, содержание и эксплуатация озелененных территорий города (парки, скверы, зоны отдыха и прочее, кроме особо охраняемых природных зон) | 140 | 153 |
| Содержание, эксплуатация и ремонт, гидротехнических сооружений | 11 | 41 |
| Формирование без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 16 | 24 |
| Снижение уровня шума и вибрации в городе | 1 | 0 |
| Топливно-энергетическое хозяйство | 41 | 68 |
| Жилищная политика | 5 | 13 |
| Социальное обеспечение | 5 | 5 |
| здравоохранение | 2 | 3 |
| образование | 4 | 1 |
| культура | 1 | 2 |
| Труд и занятость | 2 | 14 |
| Транспорт | 82 | 60 |
| Градостроительство и архитектура | 31 | 21 |
| Природопользование и охрана окружающей среды и уход за зелеными насаждениями | 14 | 5 |
| Общественные связи, книгоиздание, реклама, досуг | 7 | 9 |
| Оформление города | 1 | - |
| Связь, телеканалы, телефония, видеонаблюдение, информационные технологии | 13 | 11 |
| Официальные сайты (порталы) Правительства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы | 4 | 10 |
| Физическая культура и спорт | 2 | 8 |
| Торговля и услуги, розничная, рыночная, нестационарная торговля | 20 | 14 |
| Безопасность и охрана правопорядка, гражданская защита населения, правила ПБ | 14 | 29 |
| Архивное дело | 1 | 1 |
| Работа с обращениями граждан, личный прием, устные обращения | 9 | 15 |
| Деятельность органов исполнительной власти города Москвы | 7 | 9 |
| Организационная работа | 1 | 1 |
| Наименование территориальных единиц, улиц, станций метрополитена и иных объектов | 1 | 1 |
| Государство, общество, политика, государственные символы, награды | 2 | 4 |
| Государственное право свободы и обязанности человека и гражданина | 1 | 1 |
| Геология, геодезия и картография | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | 1 | 2 |
| ИТОГО | 1927 | 3201 |

Итоговая справка по обращениям граждан на ОДС в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование заявки** | **УЧАСТОК № 1** | **УЧАСТОК № 2** | **УЧАСТОК № 3** | **УЧАСТОК № 4** | **УК ООО "ЦентрТехноСтрой"** | **ООО "Жилцентр"** | **ООО "ЖКУ Плюс"** | **ООО "РекоСтрой"** | **ООО "Жилстандарт"** | **ООО "Ремсервис"** | **ООО "Топ Сервис А"** | **ООО "Глобал - А"** | **ООО "Стройком"** | **ООО "Неоком"** | **ООО УК "Союзжилком"** | **ООО "Полисервис"** | **ООО "РекоЦентр"** | **ТСН "Брусилово"** | **ВСЕГО:** |
|
| **1** | **ЦО, всего:** | 228 | 331 | 321 | 243 | 210 | 7 | 31 | 3 | 32 | 34 | 3 | 77 | 91 | 4 | 140 | 61 | 1 | 0 | **1817** |
|   | ГВС | 452 | 321 | 408 | 422 | 464 | 81 | 111 | 9 | 27 | 146 | 9 | 466 | 494 | 23 | 542 | 403 | 9 | 3 | **4390** |
|   | ХВС | 160 | 144 | 199 | 156 | 217 | 16 | 45 | 3 | 14 | 21 | 13 | 389 | 412 | 23 | 267 | 392 | 7 | 0 | **2478** |
|   | Канализация | 188 | 226 | 292 | 312 | 364 | 25 | 27 | 1 | 15 | 22 | 4 | 420 | 467 | 18 | 371 | 402 | 4 | 2 | **3160** |
| **2** | **Сантехника, всего:** | 800 | 691 | 899 | 890 | 1045 | 122 | 183 | 13 | 56 | 189 | 26 | 1275 | 1373 | 64 | 1180 | 1197 | 20 | 5 | **10028** |
| **3** | **Электрика** | 726 | 1097 | 889 | 851 | 1870 | 106 | 290 | 42 | 33 | 243 | 61 | 1859 | 1948 | 149 | 1334 | 1263 | 58 | 2 | **12821** |
| **4** | **Запирающие устройства** | 345 | 487 | 728 | 714 | 370 | 62 | 108 | 0 | 10 | 39 | 0 | 652 | 981 | 45 | 638 | 470 | 0 | 0 | **5649** |
| **5** | **Плотницкие** | 578 | 828 | 902 | 830 | 1209 | 26 | 175 | 1 | 7 | 18 | 0 | 594 | 1289 | 51 | 558 | 488 | 0 | 6 | **7560** |
| **6** | **Кровля** | 27 | 66 | 50 | 42 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 104 | 1 | 53 | 63 | 0 | 0 | **539** |
| **7** | **Водостоки, м/п швы** | 18 | 46 | 26 | 31 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 77 | 3 | 44 | 69 | 0 | 1 | **410** |
| **8** | **Антенна** | 6 | 18 | 18 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | **127** |
| **9** | **Вентиляция** | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | **41** |
| **10** | **Уличное освещение** | 16 | 43 | 8 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | 18 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | **186** |
| **11** | **Благоустройство** | 67 | 85 | 58 | 95 | 46 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 105 | 130 | 3 | 157 | 102 | 4 | 0 | **866** |
| **12** | **Состоян. подъездов** | 218 | 91 | 188 | 317 | 560 | 17 | 45 | 0 | 0 | 7 | 3 | 232 | 311 | 0 | 204 | 170 | 10 | 5 | **2378** |
| **13** | **Состоян. территории** | 61 | 47 | 45 | 60 | 195 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 106 | 168 | 0 | 36 | 105 | 0 | 0 | **846** |
| **14** | **Засор мусоропровода** | 316 | 280 | 353 | 405 | 128 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 470 | 0 | 305 | 480 | 0 | 4 | **3174** |
|  | **ИТОГО ЗАЯВОК:** | **3409** | **4115** | **4491** | **4503** | **5767** | **351** | **861** | **61** | **152** | **547** | **95** | **5477** | **6980** | **330** | **4685** | **4500** | **95** | **23** | **46442** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование заявки** | **ЯНВАРЬ** | **ФЕВРАЛЬ** | **МАРТ** | **АПРЕЛЬ**  | **МАЙ** | **ИЮНЬ** | **ИЮЛЬ** |
|
|  | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** |
| **ЦО, всего:** | **255** | 14,0 | **88** | 4,8 | **81** | 4,5 | **49** | 2,7 | **0** | 0,0 | **0** | 0,0 | **0** | 0,0 |
| ГВС | 597 | 13,6 | 576 | 13,1 | 573 | 13,1 | 271 | 6,2 | 214 | 4,9 | 213 | 4,9 | 511 | 11,6 |
| ХВС | 461 | 18,6 | 453 | 18,3 | 420 | 16,9 | 124 | 5,0 | 121 | 4,9 | 115 | 4,6 | 160 | 6,5 |
| Канализация | 482 | 15,3 | 411 | 13,0 | 462 | 14,6 | 226 | 7,2 | 187 | 5,9 | 162 | 5,1 | 199 | 6,3 |
| **Сантехника, всего:** | **1540** | 15,4 | **1440** | 14,4 | **1455** | 14,5 | **621** | 6,2 | **522** | 5,2 | **490** | 4,9 | **870** | 8,7 |
| **Электрика** | **2192** | 17,1 | **1861** | 14,5 | **2026** | 15,8 | **1039** | 8,1 | **618** | 4,8 | **622** | 4,9 | **657** | 5,1 |
| **Запирающие устройства** | **612** | 10,8 | **537** | 9,5 | **602** | 10,7 | **504** | 8,9 | **472** | 8,4 | **378** | 6,7 | **463** | 8,2 |
| **Плотницкие** | **677** | 9,0 | **719** | 9,5 | **816** | 10,8 | **629** | 8,3 | **493** | 6,5 | **386** | 5,1 | **474** | 6,3 |
| **Кровля** | **15** | 2,8 | **10** | 1,9 | **19** | 3,5 | **41** | 7,6 | **146** | 27,1 | **97** | 18,0 | **75** | 13,9 |
| **Водостоки, м/п швы** | **45** | 11,0 | **35** | 8,5 | **40** | 9,8 | **9** | 2,2 | **83** | 20,2 | **64** | 15,6 | **51** | 12,4 |
| **Антенна** | **15** | 11,8 | **14** | 11,0 | **16** | 12,6 | **13** | 10,2 | **6** | 4,7 | **7** | 5,5 | **9** | 7,1 |
| **Вентиляция** | **3** | 7,3 | **2** | 4,9 | **3** | 7,3 | **5** | 12,2 | **0** | 0,0 | **5** | 12,2 | **3** | 7,3 |
| **Уличное освещение** | **21** | 11,3 | **16** | 8,6 | **14** | 7,5 | **7** | 3,8 | **7** | 3,8 | **14** | 7,5 | **17** | 9,1 |
| **Благоустройство** | **152** | 17,6 | **105** | 12,1 | **112** | 12,9 | **33** | 3,8 | **65** | 7,5 | **66** | 7,6 | **90** | 10,4 |
| **Состоян. подъездов** | **223** | 9,4 | **211** | 8,9 | **228** | 9,6 | **172** | 7,2 | **161** | 6,8 | **140** | 5,9 | **130** | 5,5 |
| **Состоян. территории** | **160** | 18,9 | **152** | 18,0 | **149** | 17,6 | **43** | 5,1 | **44** | 5,2 | **40** | 4,7 | **48** | 5,7 |
| **Засор мусоропровода** | **333** | 10,5 | **317** | 10,0 | **343** | 10,8 | **259** | 8,2 | **242** | 7,6 | **212** | 6,7 | **250** | 7,9 |
| **ИТОГО ЗАЯВОК:** | **6243** | 13,4 | **5507** | 11,9 | **5904** | 12,7 | **3424** | 7,4 | **2859** | 6,2 | **2521** | 5,4 | **3137** | 6,8 |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АВГУСТ** | **СЕНТЯБРЬ** | **ОКТЯБРЬ** | **НОЯБРЬ** | **ДЕКАБРЬ** | **ВСЕГО:** |
|
| **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** | **кол-во** | **%** |  |
| **0** | 0,0 | **0** | 0,0 | **741** | 40,8 | **377** | 20,7 | **226** | 12,4 | **1817** |
| 267 | 6,1 | 310 | 7,1 | 283 | 6,4 | 291 | 6,6 | 284 | 6,5 | **4390** |
| 105 | 4,2 | 123 | 5,0 | 137 | 5,5 | 135 | 5,4 | 124 | 5,0 | **2478** |
| 203 | 6,4 | 169 | 5,3 | 221 | 7,0 | 202 | 6,4 | 236 | 7,5 | **3160** |
| **575** | 5,7 | **602** | 6,0 | **641** | 6,4 | **628** | 6,3 | **644** | 6,4 | **10028** |
| **679** | 5,3 | **765** | 6,0 | **784** | 6,1 | **681** | 5,3 | **897** | 7,0 | **12821** |
| **383** | 6,8 | **418** | 7,4 | **402** | 7,1 | **414** | 7,3 | **464** | 8,2 | **5649** |
| **490** | 6,5 | **618** | 8,2 | **777** | 10,3 | **684** | 9,0 | **797** | 10,5 | **7560** |
| **17** | 3,2 | **68** | 12,6 | **12** | 2,2 | **9** | 1,7 | **30** | 5,6 | **539** |
| **7** | 1,7 | **53** | 12,9 | **8** | 2,0 | **8** | 2,0 | **7** | 1,7 | **410** |
| **10** | 7,9 | **7** | 5,5 | **13** | 10,2 | **11** | 8,7 | **6** | 4,7 | **127** |
| **3** | 7,3 | **2** | 4,9 | **8** | 19,5 | **5** | 12,2 | **2** | 4,9 | **41** |
| **11** | 5,9 | **16** | 8,6 | **15** | 8,1 | **21** | 11,3 | **27** | 14,5 | **186** |
| **56** | 6,5 | **44** | 5,1 | **48** | 5,5 | **42** | 4,8 | **53** | 6,1 | **866** |
| **165** | 6,9 | **198** | 8,3 | **240** | 10,1 | **237** | 10,0 | **273** | 11,5 | **2378** |
| **35** | 4,1 | **27** | 3,2 | **33** | 3,9 | **51** | 6,0 | **64** | 7,6 | **846** |
| **220** | 6,9 | **240** | 7,6 | **231** | 7,3 | **268** | 8,4 | **259** | 8,2 | **3174** |
| **2651** | 5,7 | **3058** | 6,6 | **3953** | 8,5 | **3436** | 7,4 | **3749** | 8,1 | **46442** |