# Приложение к решению

# муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Южное Бутово в городе Москве

от 14 февраля 2013 года № 18/2

# ОТЧЕТ

директора ГКУ «ИС района Южное Бутово» о результатах деятельности в 2012 году и планах на 2013 год перед Советом депутатов муниципального округа

# Постановлением  Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП в столице  была организована система инженерных служб для оказания  государственных услуг в сфере функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а также целях преобразования  системы управления жилищным фондом, исключения социальной напряженности, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг при переходе на новые принципы управления в жилищной сфере.

# Инженерная служба  находится в ведомственном подчинении управы района Южное Бутово. Для более эффективной работы  деятельность инженерной службы координируется  Префектурой  ЮЗАО г.Москвы  и ГКУ «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЮЗАО».

Государственное казенное учреждение г. Москвы «Инженерная служба района Южное Бутово» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Для реализации  поставленных Правительством Москвы целей, инженерные службы, в том числе и  ГКУ «ИС района Южное Бутово» были наделены следующими основными функциями:

- содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнеры для мусора, переданные на баланс ГУ ИС районов, и контейнерные площадки), не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома;

Уборочная площадь дворовых территорий составляла в 2012 году 3334,1тыс.кв.м в том числе:

-асфальт 1424,6 тыс.кв.м,

-газонов 1743,2 тыс.кв.м,

- без покрытия 162,7 тыс. кВ.м,

- контейнерные площадки 3,6 тыс.кв.м.

Для обеспечения содержания дворовых территорий в 2012 году было проведено 5 аукционов  в электронной форме на право заключения государственных  контрактов по результатам которых были заключены государственные контракты со следующими организациями: ООО «ЦЕНТР ТЕХНОСТРОЙ», ООО«Идеал-групп»,ООО«СТРОЙСИТИ», ООО «ВУКЛЭР». Всего в 2012 году по содержанию дворовых территорий в районе работало 10 подрядных организаций.

Сотрудниками ГКУ ИС проводился постоянный контроль за  содержанием дворовых территорий. В 2012 год на подрядные организации за нарушения были наложены штрафные санкции в размере 4734,6 тыс. руб.

Уборочная площадь дворовых территорий в 2013 году увеличилась и составила 3335,2 тыс.кв.м в том числе:

-асфальт 1424,6 тыс.кв.м,

-газонов 1744,3 тыс.кв.м,

- без покрытия 162,7 тыс. кВ.м,

- контейнерные площадки 3,6 тыс.кв.м.

В конце 2012 года  было проведено 8 аукционов  в электронной форме на право заключения гос. контрактов на санитарное содержание дворовых территорий в 2013 году, по результатам которых были заключены гос. контракты со след.организациями: ООО «Полисервис», ООО «МЕГАСТРОЙ», ООО «Мегасервис», ООО «ЦЕНТР ТЕХНОСТРОЙ», ООО «Идеал-групп», ООО «УК Жилстройсервис», ООО «Жилсервис».

Для реализации Комплексной программой развития района Южное Бутово в 2012 году по вопросам благоустройства и, в соответствие с выделенными средствами на эти цели, были проведены аукционы в электронной форме на сумму 180 890 939-74 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот тридцать девять рублей 74 копейки. По результатам  были заключены гос. контракты с ООО «Компания Асфальтстрой», ООО «Кредо», ООО «БэстМаш», ООО ЦЕНТР ТЕХНОСТРОЙ, ООО «СМУ-777», ООО «Инженерные Системы-Сервис», ООО «Вуклэр», ООО «СусаварСтрой», ООО «Гарантсервис», ООО «Вега» работы выполнены и оплачены на сумму 180 890 919-54 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот девятнадцать рублей 54 копейки).

В результате в 2012 году по Основной программе были выполнены следующие виды работ по 153 адресам:

- по устройству парковок – 563 машино-мест ( 7037,5 кв.м)

- по капитальному ремонту АБП – 35404,05 кв.м.

- по устройству оснований детских площадок (резиновое покрытие)- 29181 кв.м.

- по установке спортивных комплексов для детей старшего возраста – 33 шт.

- по устройству плиточного покрытия (подход к детским площадкам, тропиночная сеть,

бульварная зона микрорайона «Чечёра») - 4487 п.м.

- по устройству ИДН (лежачие полицейские) – 50 шт. (31 двор)

- по установке уличных лестниц – 7 шт.

- по устройству цветников – 4762 кв.м.

В результате возникшей экономии были проведены дополнительные торги на сумму 59219,6 тыс.руб, которые выиграла фирма ООО «Алмаз-Шин».

По 39 адресам были  выполнены следующие виды работ:

- по капитальному ремонту АБП – 12773,6 кв.м.

- по текущему  ремонту АБП-1071кв.м.

- по устройству ограждений-2902,8п/м.

- по устройству ИДН (лежачие полицейские) -6шт.

- по устройству оснований детских площадок (резиновое покрытие)- 6209,4кв.м.

- по устройству плиточного покрытия 652 кв.м.

- по установке уличных лестниц – 7 шт.

- дооснащение детских площадок МАФ-16 комплексов

- посадка кустарника-1550шт.

- установка парковых диванов-31шт. урн-39шт.

- реконструкция спортивных площадок по  адресам:

- бульвар Адмирала Ушакова, д.18

- ул. Скобелевская, д.8

- ул. Изюмская, д.26 корпус 2

- ул. Старонародная, д.4

- ул. Изюмская д.50

- ул. Горчакова д.9

- ул. Веневская д.9

- ул.2-я Мелитопольская, д.21 корп.1-( по предложению муниципалитета, заказчик ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО)

- ул. Южнобутовская, д.66-(по предложению муниципалитета,              заказчик ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО)

Всего на территории района Южное Бутово расположено - 452 детских площадок, в программу благоустройства на 2012 год было включено – 149 адресов. Программа составлялась с учетом пожеланий жителей района.

За период 2012  года  в ГКУ «ИС района Ю.Б.» только по вопросам благоустройства  поступило - 621 обращение от граждан с просьбой о включение дворовых территорий в программу  благоустройства, устройство парковок, понижения бортового камня, полив газонов, сбор листвы, уборка и вывоз снега, завоз земли, посадка кустарника и т.д.

На 2013год запланировано благоустроить-69 площадок под выделенное финансирование по основному титулу-101 135,6 тыс.руб.из них:

- Устройство парковочных карманов (1 кв. м. – 1 300 руб.) на 54 адресах 795 м/мест на сумму  12918,80 тыс. руб.

- Установка игровых комплексов(1 комплекс ~ 585т.р.) на 38 адресах 38 шт. на  сумму 22 251,46 тыс. руб.

- Устройство ограждений(1 п/метр- 957,8руб.) на  25адресах                            2 300 п.м. на 2 203,00 тыс. руб.

- Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня (1 кв. м. – 755 руб.)         на 53адресах -40 044 ,00 кв. м. на сумму 30 261,00 тыс. руб.

- Устройство плиточного покрытия (1кв.м. – 2 392руб.) на 62 адресах

2739,08 кв. м. на сумму 6 552,67 тыс. руб.

- Устройство ИДН (1 шт. – 39 тыс. руб.) на 62 адресах  62 шт. на сумму  2 422,00 тыс. руб.

- Закупка и посадка кустарников  (1 куст – 350 руб.)на 62 адресах                                3 124 шт. на сумму 1093,00 тыс. руб.

Устройство резинового покрытия на детских площадках с основанием из АБП  (1 кв. м. - 1806 руб.) –51 дворах      12 556,00 на сумму 22 678,00 тыс. руб.

Резерв- 5 опор наружного освещения на сумму755,66 тыс. руб.

Итого: 69 дворов  на  сумму 101 135,6 тыс. руб.

По результатам проведенных аукционов в электронной форме на благоустройство дворовых территорий уже  заключены государственные  контракты с ООО «БАЗ Эксплуатация», ООО «Гарантсервис»,ООО «Алмаз-Шин»  на сумму 79 084 602-14  (Семьдесят девять миллионов во Дополнительные средства СЭР (социально-экономическое развитие).

По дополнительному титулу 19 объектов на сумму  15000, 0тыс.руб.:

- устройство  дорожно-тропиночной сети в АБП с садовым камнем    (1кв.м.-1300руб)  на 2-х адресах-560кв.м. на сумму=728,00тыс. руб.

- устройство плиточного покрытия(1кв.м.- 2392руб.) на 3-х адресах                                                площадью -825кв.м. на сумму=1973,40т. руб.

- устройство ИДН(3м. с установкой знаков-22 тыс. руб.)

- дресов/34ед. на сумму = 1326,00тыс. руб.

- устройство новых цветников(1кв.м.-1700руб.) 100кв.м. на сумму=170,00тыс. руб.

- закупка и посадка кустарника(1 куст – 350 руб.)500шт. на сумму =175,00тыс.руб.

- дооснащение детских площадок МАФ (1 комплекс ~ 633т.р.) на 3х дворах на сумму=1900,00 тыс.руб.

- дооснащение детских площадок  спортивными МАФ 1 комплекс на сумму = 210,00т.р.

- устройство резинового покрытия (1кв.м.-1806 руб.)

2адреса-320кв.м. на сумму=577,90 тыс. руб.

- устройство площадок для выгула собак 2 площадки на сумму=759,00 тыс. руб.

- установка спортивных комплексов(1 комплекс ~ 2286,9т.р.)     на 3-х адресах на сумму=6860,70тыс.руб.

- изготовление ПСД на спортивные комплексы    3 проекта на сумму =320,00тыс.руб.

С 2012 года в обязанности ГКУ ИС введена ответственность за установку опор наружного освещения. Организацией ООО «Светосервис Подольск» было установлено:

- На детских площадках 210 опор освещения;

- На спортивных площадках 27 опор освещения;

- На дворовых территориях 8 опор освещения;

- На дорожно-тропиночной сети 109 опор освещения;

-На дороге 88 опор освещения.

В 2013 году ГКУ «ИС района Южное Бутово» планирует дополнительно установить по 1 опоре освещения на 5 дворовых территориях.

Так же с 2012 года на ГКУИС возложили работу с нестационарными торговыми объектами. В этой сфере проделана следующая работа:

- совместно с сетевыми организациями были  выполнены работы по технологическому присоединению  54 нестационарных торговых объектов (далее НТО)  к электрической сети  Сетевой организации в соответствии с действующими правилами и нормами;

- выданы 54 ходатайства о фактическом присоединении и подаче напряжения победителям  аукциона на право заключения договора на размещение НТО  и выдачи победителям аукциона разрешения на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети для дальнейшего заключения договора энергоснабжения.

- содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы;

В районе на балансе ГКУИС в 2012 году числилось 176 шт. платформ подъемных для инвалидов на их техническое обслуживание было выделено 4243,1 тыс. руб. Фактически обслуживание производилось 168 платформ подъемных в том числе 33 штуки внутриквартирные на сумму 3939,5 тыс. руб. (8 платформ находилось на дооснащении).

В 2012 году была произведена установка еще 29 платформ подъемных для инвалидов. В настоящее время на балансе находится 205 платформ.

В 2013 году на техническое обслуживание и эксплуатацию подъемных платформ для инвалидов запланировано 5050,9 тыс. рублей.

- обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов;

На балансе ГКУИС находится 2 инженерно-технических центра по адресам: ул. Скобелевская, д.1А и ул. Изюмская, д.43 на содержание которых выделялись бюджетные ассигнования в размере 516,1 тыс. руб. было израсходовано 463,3 тыс. руб. так как оборудование было законсервировано и ИТЦ прекратили свою работу.

В 2013 году на содержание ИТЦ выделено бюджетных ассигнований: 1404,4 тыс. рублей.

- ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного фонда города Москвы, освобожденных за выбытием в связи со смертью одиноко проживавших граждан;

На ремонт квартир в 2012 году было выделено всего 3802,1 тыс. руб., из них:

- на ремонт квартир малоимущим гражданам – 672,5 тыс. руб., фактически израсходовано 472,5 тыс. руб.

Было отремонтировано 9 квартир, в том числе:

- инвалиду колясочнику Тяпугину А.П. по адресу: Адмирала Лазарева, д.25, кВ.2 на сумму 63,6 тыс. руб.,

-инвалиду колясочнику Тананиной Н.Ю. по адресу: ул. Маршала Савицкого, д.4, к.1, кВ.143на сумму 4,4 тыс. руб.,

-участнику войны (афганец) по адресу: ул. Горчаков, д.7, кВ.160 на сумму180,5 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт квартир, высвобожденных за смертью граждан- 195,4 тыс. руб., фактически израсходовано 193,9 тыс. руб. Были отремонтированы 2 квартиры по адресам:

Б-р Адм. Ушакова, д.9, кВ. 170 на сумму -93,9 тыс. руб.,

Ул. Южнобутовская, д.8, кВ.3 на сумму 100,0 тыс. руб.;

- на ремонт квартир детям сиротам – 2934,2 тыс. руб., фактически израсходовано1232,8 тыс. руб. Муниципалитетом был предоставлен список на 32 квартиры,  подлежащих ремонту. Было отремонтировано 19 квартир. В 13 квартирах от ремонта отказались, предоставили расписки.

В 2013 году выделены бюджетные ассигнования в размере:

- 350,0 тыс. руб. на ремонт квартир малоимущим,

- 228,9 тыс. руб. на ремонт квартир освобожденных за выбытием граждан (за смертью),

- 718,0 тыс. руб. на ремонт квартир детям сиротам.

- сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и формирование отчетности по использованию бюджетных субсидий (проверка расчетов управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на получение бюджетных субсидий и полноты представленных документов, подтверждающих право на их получение);

Всего в районе Южное Бутово 596 многоквартирных домов общей площадью 4315,44 тыс.кв.м, из них муниципальных домов 279, общей площадью 2534,19 тыс.кв.м, которыми управляют Управляющие организации:

-ОАО ДЕЗ района Южное Бутово – 400 многоквартирных домов,

-ООО «Центр Технострой» - 22 многоквартирных дома,

- ГУП «МГЦАЖ»  - 11 многоквартирных домов,

- ООО «УЭЗиС» - 4 многоквартирных дома.

Кроме этих управляющих организаций, в районе имеются 36 жилищных объединений, которые находятся на самоуправлении, из них:

- 25 ТСЖ- созданных на базе 27 многоквартирных домов и

- 11 ЖСК – созданных на базе 9 многоквартирных домов.

В районе также имеется ведомственный жилой фонд:

- ФГУП «РТРС» - 7 домов,

- ФГУП «РЧЦ ЦФО» - 11 домов.

На территории района расположен ЖСК «Альфа», включающий  105 домов.

В соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ в 271 доме, где нет ТСЖ, ЖСК или ЖК,  создан Совет многоквартирного дома.

Управляющими организациями: ОАО ДЕЗ района Южное Бутово, ООО «Центр Технострой», жилищными объединениями: 24 ТСЖ и 11 ЖСК- заключены договоры на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.

На ГКУ ИС районов с 2011 года возложены функции по капитальному ремонту жилого фонда.

В 2012 году по результатам проведенных аукционов в электронной форме по капитальному ремонту были заключены гос. контракты с ООО «Профит-М», ООО «ПрофТехСтрой», ООО «РК КОМПЛЕКС», ООО «ИР СЕРВИС»  на сумму  54 360 583-87  (Пятьдесят четыре  миллиона триста шестьдесят  тысяч пятьсот восемьдесят три  рубля  восемьдесят семь  копеек),  работы выполнены и оплачены на сумму 47 910 179-49  (Сорок семь миллионов девятьсот десять  тысяч  сто семьдесят девять  рублей 49 копеек):

| Приведение в порядок подъездов по району Южное Бутово в 2012г.: ООО «Профит-М», ГК №3 от 24.02.2012г.; ООО «ПрофТехСтрой», ГК №34-ЕЮ от 25.05.2012г. | 59 шт. | Общая стоимость работ: 9 320 800 -50 руб. Фактически оплачено: 8 339 252-71 руб. Взыскано штрафных санкций: 981 547-79 руб. |
| --- | --- | --- |
| Установка индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах района Южное Бутово: ООО «ИР СЕРВИС», ГК № 4 от 16.03.2012г. | 647 шт. | Общая стоимость работ: 729 853-54 руб. Фактически оплачено: 477 165-15 руб. Взыскано штрафных санкций: 252 688-39 руб. |
| Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирных домов района Южное Бутово: ООО «ПрофТехСтрой», ГК №31-ЕЮ от 07.06.2012г.; ООО «РК КОМПЛЕКС», ГК № 32-ЕЮ от 22.05.2012г. | 12 домов | Общая стоимость работ: 19 955 271-38 руб. Фактически оплачено: 16 643 437-27 руб. Взыскано штрафных санкций: 3 311 834-11 руб. |
| Капитальный ремонт по замене мастичных кровель на рулонные многоквартирных домов района Южное Бутово: ООО «ПрофТехСтрой», ГК №30-ЕЮ, от 07.06.2012г.; | 8 домов | Общая стоимость работ: 9 946 305-00 руб. Фактически оплачено: 9 019 411-93 руб. Взыскано штрафных санкций: 926 893-07 руб. |
| Капитальный ремонт по замене шиферной кровли на металлическую многоквартирных домов района Южное Бутово: ООО «ПрофТехСтрой», ГК №33-ЕЮ, от 25.05.2012г.; | 14 домов | Общая стоимость работ: 14 408 353-45 руб. Фактически оплачено: 13 430 912-43 руб. Взыскано штрафных санкций: 977 441-02 руб. |

На 2013 год запланированы работы по статьям расходов «Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда» на 36556,4 тыс. руб. :

-восстановление ТВР чердачного помещения на 11 домах (Дачная, д.1,2,3,4,5,6,Джанкойский пр-д, д.3,Синельниковская д.51,Краснолиманская, д.21,23,25,

-ремонт балконов на 2-х домах (Краснолиманская, д.23,25)

-ремонт фасада дома по ул. Краснолиманская, 23, и ул. Ливенская, д.1,д.2, д.3  с герметизацией межпанельных швов и изготовлением колористических паспортов,

- ремонт балконов по ул. Краснолиманской, д.21 и 25,

-вынос из подъездов на фасад с реканструкцией внутридомового газопровода, перекладка подземного газопровода по адресу: ул. Ливенская, д.6,

-перенос расширительного бака из чердачногопомещения в доме по ул. Аллея Витте, д.8,

- ремонт мягкой кровли в 2-х домах(Скобелевская, д.1 и Чечерский пр-д, д.82)

По реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района на сумму 21457,0 тыс. руб:

-герметизация межпанельных швов в 14 домах,

-замена мастичной кровли на рулонную в 2-х домах ул. Адм. Лазарева, д.57 и ул. Южнобутовская, д.29,

- ремонт мягкой кровли в 5 домах(1-я Мелитопольская, д.8, 2-я Мелитопольская, д.3, Чечерский проезд, д.68, 104, 110)

- техническое обследование строительных конструкций квартиры №92 по ул. Адм. Лазарева, д.11,

-замена лифта после пожара в подъезде №3 дома 26по ул. Скобелевская.

По результатам проведенных аукционов в электронной форме по капитальному ремонту были заключены гос. контракты с ООО «Гарантсервис», ООО «КроносСтрой», ЗАО «ГАЗТЕХСТРОЙ», ЗАО «НИТИС», ООО «НОВАТОР»   на сумму 52 488 740-50 (Пятьдесят два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч  семьсот сорок рублей пятьдесят копеек).

- обеспечение эксплуатации и функционирования ОДС;

На балансе ГКУИС находится 37 Объединенных диспетчерских служб, которые работают круглосуточно. 148 диспетчеров и 37 старших диспетчеров  в  круглосуточном режиме принимают заявки от населения и следят за  работой инженерного оборудования.  На диспетчеров возложили дополнительно обязанности по контролю за работой инвалидных подъемников, установив дополнительное оборудование на ОДС, но не прибавив заработную плату.

На техническое обслуживание 48946 ламп – сигналов (контроль работы лифтового оборудования, инвалидных подъемников, закрытие электрощитовых, чердаков и подвалов) выделялось 19081,3 тыс. руб.

В 2013 год на техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных систем, обеспечение эксплуатации и функционирования ОДС выделено 47589, 9 тыс. рублей.

ГКУ ИС района принимает активное участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На базе ОДС №208 по ул. Южнобутовская, д.71 по распоряжению главы управы от 01.04.2011 года №67/р в целях совершенствования системы управления окружного территориального звена Московской городской территориальной системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  создана Единая дежурно-диспетчерская служба( ЕДДС).

На территории ГКУ ИС Бульвар Адмирала Ушакова, д.3,  располагается учебно-консультационный пункт ГО и ЧС(УКП ГО и ЧС)в котором проводятся занятия, беседы, консультации, просмотры видеофильмов с сотрудниками и жителями района, а также распространяются листовки, памятки, брошюры.

Одним из новых и ответственных направлений в деятельности инженерной службы в 2013 году стала реализация комплекса мер по благоустройству территории государственных образовательных учреждений. На 2013 год запланировано проведение работ на 17-ти объектах. Объявлены аукционы.